THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý trường học tích hợp AI sắp xếp thời khóa biểu |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/5/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Nguyên Trọng Thành Email: Phone: |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Cao Quảng Tuấn Hưng Email: caoquangtuanhung2004@gmail.com Tel: 0338891226 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Cao Quảng Tuấn Hưng | Caoquangtuanhung2004@gmail.com | 0889227802 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Công Khánh Tài | nguyenckhanhtai@gmail.com | 0823886984 |
|  | Nguyễn Đình Phương | dinhphuongn1812@gmail.com | 0777488329 |
|  | Võ Anh Quân | anhquanidol2462003@gmail.com | 0792233972 |
|  | Lê Trung Vũ | letrungvu2409@gmail.com | 0943608034 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý trường học tích hợp AI sắp xếp thời khóa biểu |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |
| Người thực hiện | Nguyễn Công Khánh Tài |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Công Khánh Tài | 13/03/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Nguyễn Công Khánh Tài | 15/03/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Trọng Thành | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | 15/03/2026 |
| Chủ sở hữu | Cao Quảng Tuấn Hưng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 15/03/2026 |
| Quản lý dự án | Cao Quảng Tuấn Hưng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 15/03/2026 |
| Thành viên | Nguyễn Công Khánh Tài | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 15/03/2026 |
|  | Nguyễn Đình Phương | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 15/03/2026 |
|  | Võ Anh Quân | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 15/03/2026 |
|  | Lê Trung Vũ | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 15/03/2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục đích	4

1.2.	Phạm vi	4

1.3.	Tham khảo	4

2.	TỔNG QUAN DỰ ÁN	5

2.1.	Lý do chọn đề tài	5

2.2.	Định nghĩa dự án	5

2.3.	Giải pháp đề xuất	5

2.3.1.	Mục tiêu dự án	6

2.3.2.	Hoạt động của ứng dụng	6

2.3.3.	Các chức năng cơ bản của hệ thống	7

2.3.4.	Mô tả	8

2.3.5.	Các công nghệ ràng buộc	8

3.	KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN	9

3.1.	Định nghĩa Scrum	9

3.1.1.	Mô tả Scrum	9

3.1.2. The artìacts	10

3.1.3. Process (Quá trình)	10

3.2.	Kế hoạch tổng thể	11

3.3.	Quản lý tổ chức	12

3.3.1.	Nguồn nhân lực	12

3.3.2.	Phi nhân lực	13

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

Mô tả tổng quan về dự án “Xây dựng hệ thống quản lý trường học tích hợp AI sắp xếp thời khóa biểu”, bao gồm các nội dung chính như yêu cầu hệ thống, ý tưởng thiết kế, kiến trúc và kế hoạch triển khai.

- Xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.

- Phân tích các vấn đề tồn tại trong việc quản lý trường học hiện nay, đặc biệt là việc sắp xếp thời khóa biểu thủ công.

- Đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống quản lý trường học hiện đại, tích hợp công nghệ AI nhằm tự động hóa việc sắp xếp thời khóa biểu.

- Mô tả kiến trúc hệ thống, các thành phần chính và công nghệ sử dụng.

- Làm cơ sở cho việc trao đổi giữa các bên liên quan như người phát triển, giảng viên hướng dẫn và người sử dụng hệ thống.

## Phạm vi

- Phạm vi của tài liệu tập trung vào giai đoạn phân tích, thiết kế và lập kế hoạch phát triển hệ thống, làm cơ sở cho các bước triển khai và kiểm thử trong các giai đoạn tiếp theo.

- Cung cấp thông tin tổng quan về dự án, bao gồm danh sách các thành viên tham gia phát triển, vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm.

- Mô tả quy trình phát triển phần mềm được áp dụng trong dự án, cụ thể là mô hình Scrum, bao gồm các hoạt động như lập kế hoạch Sprint, họp Daily Scrum, Sprint Review và Sprint Retrospective.

- Trình bày kế hoạch phát triển dự án theo từng giai đoạn, bao gồm thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, các mốc quan trọng (milestones) và tiến độ thực hiện.

- Đề xuất các giải pháp kỹ thuật phù hợp cho hệ thống, bao gồm việc lựa chọn công nghệ, kiến trúc hệ thống và phương pháp triển khai.

- Xác định phương án phát triển tối ưu nhằm đảm bảo hiệu quả về chi phí, thời gian và chất lượng sản phẩm.

## Tham khảo

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| Số TT | Tên tài liệu | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | HTML, CSS, JS, Bootstrap | https://www.w3schools.com/ |
| 3 | C# | https://dotnet.microsoft.com/en-us/languages/csharp |
| 4 | .Net Core MVC | https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/first-mvc-app/adding-controller?view=aspnetcore-10.0&tabs=visual-studio |

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

## Lý do chọn đề tài

- Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, việc ứng dụng các hệ thống phần mềm vào quản lý giáo dục đang trở thành xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, tại nhiều cơ sở giáo dục, công tác quản lý học sinh, lớp học và đặc biệt là việc sắp xếp thời khóa biểu vẫn còn được thực hiện thủ công hoặc bán tự động, dẫn đến nhiều hạn chế như tốn thời gian, dễ xảy ra sai sót và khó tối ưu nguồn lực.

- Việc xây dựng thời khóa biểu là một bài toán phức tạp do phải thỏa mãn nhiều ràng buộc như: lịch giảng dạy của giáo viên, số lượng phòng học, thời gian học của từng lớp và tránh trùng lịch. Khi thực hiện bằng phương pháp thủ công, quá trình này thường mất nhiều thời gian và khó đạt được sự tối ưu.

- Trước thực tế đó, việc phát triển một hệ thống quản lý trường học tích hợp công nghệ AI để tự động hóa quá trình sắp xếp thời khóa biểu là cần thiết. Ứng dụng các thuật toán tối ưu giúp hệ thống có thể xử lý các ràng buộc phức tạp, từ đó tạo ra thời khóa biểu hợp lý, chính xác và tiết kiệm thời gian.

## Định nghĩa dự án

- Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý trường học tích hợp AI sắp xếp thời khóa biểu” là một hệ thống phần mềm trực tuyến được thiết kế nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong việc quản lý thông tin và tự động hóa quá trình xây dựng thời khóa biểu.

- Hệ thống cung cấp các chức năng quản lý cơ bản như: quản lý học sinh/sinh viên, giáo viên, lớp học, môn học và phân công giảng dạy. Đồng thời, hệ thống tích hợp công nghệ AI nhằm giải quyết bài toán sắp xếp thời khóa biểu một cách tự động dựa trên các ràng buộc như: thời gian giảng dạy của giáo viên, số lượng phòng học, lịch học của từng lớp và tránh trùng lịch.

- Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ các chức năng như phân quyền người dùng (quản trị viên, giáo viên, sinh viên), tìm kiếm thông tin, xem và xuất thời khóa biểu, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thiểu sai sót so với phương pháp thủ công, hướng đến việc xây dựng một giải pháp toàn diện, giúp các cơ sở giáo dục tối ưu hóa quy trình quản lý và nâng cao chất lượng vận hành trong môi trường số hóa hiện nay.

## Giải pháp đề xuất

Để giải quyết các vấn đề trong quản lý trường học và sắp xếp thời khóa biểu thủ công, nhóm đề xuất xây dựng một hệ thống phần mềm trực tuyến với các đặc điểm và giải pháp như sau:

- Xây dựng hệ thống quản lý trường học tích hợp các chức năng chính như: quản lý sinh viên, giáo viên, lớp học, môn học và phân công giảng dạy. Người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống để xem, cập nhật và quản lý thông tin tùy theo quyền hạn được cấp. Quản trị viên có toàn quyền quản lý hệ thống và đảm bảo tính an toàn dữ liệu.

Công nghệ thực hiện:

  - Backend: C#, ASP.NET CORE MVC.

  - Frontend: HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript

- Cơ sở dữ liệu: SQL Server

- Quy trình phát triển ứng dựng: Quy trình Scrum.

### Mục tiêu dự án

Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý trường học tích hợp AI sắp xếp thời khóa biểu” hướng đến các mục tiêu chính như sau:

- Xây dựng một hệ thống quản lý trường học với các chức năng cơ bản như: đăng nhập, đăng xuất, quản lý thông tin người dùng, sinh viên, giáo viên, lớp học và môn học.

- Hỗ trợ quản lý dữ liệu một cách tập trung, chính xác và dễ dàng truy cập, đáp ứng nhu cầu lưu trữ ngày càng lớn của các cơ sở giáo dục.

- Tự động hóa quá trình sắp xếp thời khóa biểu bằng cách ứng dụng công nghệ AI, giúp giảm thiểu thời gian và công sức so với phương pháp thủ công.

- Đảm bảo thời khóa biểu được tạo ra không bị trùng lịch, hợp lý và tối ưu theo các ràng buộc thực tế như lịch dạy của giáo viên, phòng học và lịch học của sinh viên.

- Giúp người dùng dễ dàng tra cứu, tìm kiếm và theo dõi thời khóa biểu cũng như các thông tin liên quan.

- Nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu sai sót và cải thiện chất lượng vận hành trong môi trường giáo dục.

### Hoạt động của ứng dụng

- Hệ thống có 3 tác nhân: Nhân viên, Người quản lý hệ thống(Admin), trưởng đơn vị.

- Đối với Nhân viên: (1) khi nhân viên nhập yêu cầu đến hệ thống (xem văn bản) thì hệ thống sẽ phản hồi (2) và lưu dữ liệu yêu cầu theo (5).

- Đối với trưởng đơn vị: (1) khi trưởng phòng nhập yêu cầu đến hệ thống (xem văn bản, xin chữ ký, gửi văn bản) thì hệ thống sẽ phản hồi (2) và lưu dữ liệu yêu cầu theo (5).

- Đối với Admin: (3) khi quản trị kiểm tra các yêu cầu người dùng trên hệ thống, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu yêu cầu và trả dữ liệu về hệ thống, từ đó hệ thống sẽ phản hồi (4) đến quản trị.

2

1

Xác định bối cảnh của hệ thống trong quá trình hoạt động trong thực tế.

Xây dựng hệ thống quản lý trường học tích hợp AI sắp xếp thời khóa biểu

Học sinh

Giáo viên

4

3

Admin

Hình 2.1: Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống

- Website xây dựng hệ thống quản lý trường học tích hợp AI sắp xếp thời khóa biểu gồm 3 tác nhân: Admin, giáo viên, học sinh.

- Giáo viên: (1) Khi giáo viên gửi yêu cầu đến hệ thống (xem thời khóa biểu, xem thông báo, nhập hoặc cập nhật điểm), hệ thống sẽ tiếp nhận và xử lý. (2) Hệ thống phản hồi kết quả tương ứng (hiển thị thời khóa biểu, thông báo, dữ liệu điểm). (5) Đồng thời, hệ thống lưu trữ các thông tin liên quan vào cơ sở dữ liệu.

- Học sinh: (1) Khi học sinh truy cập hệ thống để xem thời khóa biểu, xem điểm hoặc thông báo, hệ thống sẽ tiếp nhận yêu cầu. (2) Hệ thống xử lý và hiển thị thông tin phù hợp cho học sinh. (5) Dữ liệu truy cập và thông tin liên quan được lưu trữ để phục vụ quản lý.

- Quản trị viên: (3) Khi quản trị viên nhập và quản lý dữ liệu hệ thống (học sinh, giáo viên, lớp học, môn học, phòng học và các ràng buộc), hệ thống sẽ tiếp nhận và kiểm tra dữ liệu. (4) Hệ thống sử dụng AI để xử lý và xếp thời khóa biểu tối ưu (tránh trùng giờ, tối ưu tài nguyên), sau đó trả kết quả để quản trị viên kiểm tra và điều chỉnh. (5) Cuối cùng, toàn bộ dữ liệu và kết quả thời khóa biểu được lưu trữ trong hệ thống.

### Các chức năng cơ bản của hệ thống

- Đăng nhập.(1)

- Đổi mật khẩu.(2)

- Quên mật khẩu.(3)

- Xem thông báo.(4)

- Xem thời khóa biểu.(5)

- Tìm kiếm.(6)

- Xem điểm.(7)

- Quản lý tài khoản.(8)

- Quản lý điểm.(9)

- Quản lý thông báo.(10)

- Quản lý học Sinh.(11)

- Quản lý giáo viên.(12)

- Quản lý phòng học.(13)

- Quản lý lớp học.(14)

- Quản lý môn học.(15)

- Quản lý thời khóa biểu.(16)

- Gửi điểm về email.(17)

- Đăng xuất.(18)

-Admin: Toàn quyền sử dụng các chức năng

-Giáo viên: 1,2,3,4,5,6,8,9,17,18.

-Học sinh: 1,2,3,4,5,8,18.

### Mô tả

- Website xây dựng hệ thống quản lý trường học tích hợp AI sắp xếp thời khóa biểu gồm 3 tác nhân: Admin, giáo viên, học sinh.

- Giáo viên: (1) Khi giáo viên gửi yêu cầu đến hệ thống (xem thời khóa biểu, xem thông báo, nhập hoặc cập nhật điểm), hệ thống sẽ tiếp nhận và xử lý. (2) Hệ thống phản hồi kết quả tương ứng (hiển thị thời khóa biểu, thông báo, dữ liệu điểm). (5) Đồng thời, hệ thống lưu trữ các thông tin liên quan vào cơ sở dữ liệu.

- Học sinh: (1) Khi học sinh truy cập hệ thống để xem thời khóa biểu, xem điểm hoặc thông báo, hệ thống sẽ tiếp nhận yêu cầu. (2) Hệ thống xử lý và hiển thị thông tin phù hợp cho học sinh. (5) Dữ liệu truy cập và thông tin liên quan được lưu trữ để phục vụ quản lý.

- Quản trị viên: (3) Khi quản trị viên nhập và quản lý dữ liệu hệ thống (học sinh, giáo viên, lớp học, môn học, phòng học và các ràng buộc), hệ thống sẽ tiếp nhận và kiểm tra dữ liệu. (4) Hệ thống sử dụng AI để xử lý và xếp thời khóa biểu tối ưu (tránh trùng giờ, tối ưu tài nguyên), sau đó trả kết quả để quản trị viên kiểm tra và điều chỉnh. (5) Cuối cùng, toàn bộ dữ liệu và kết quả thời khóa biểu được lưu trữ trong hệ thống.

### Các công nghệ ràng buộc

#### Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng web.

- Ngôn ngữ lập trình: C# ASP.NET MVC, Html, Css, Javascript, Bootstrap

- Cơ sở dữ liệu: SQL Server.

- Quy trình quản lý ứng dựng: Quy trình Scrum.

#### Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IIS, Google Chrome, Fire Fox v.v..).

- Phần mềm phát triển dự án: Visual Studio, SQL Server Management Studio

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

#### Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng.

- Công nghệ: C# ASP.NET MVC, Html, css, Bootstrap,  Javascript(Jquery).

# KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

## Định nghĩa Scrum

- Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quá trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi Sprint, các bên liên quan và các thánh viên trong nhóm họp lại để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

### Mô tả Scrum

- Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

- Chủ sở hữu sản phẩm: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

- Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

- Nhóm làm việc tại Scrum: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

### 3.1.2. The artìacts

- Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

- Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp “Lập kế hoạch Sprint’. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

- Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

### 3.1.3. Process (Quá trình)

Hình 3.1: Scrum process (Tiến trình Scrum)

## Kế hoạch tổng thể

Bảng 3.1: Master Plan (Tiến trình Scrum)

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 2 ngày | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 1 ngày | 12/03/2026 | 12/03/2026 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 1 ngày | 13/03/2026 | 13/03/2026 |
| 2 | Bắt đầu | 3 ngày | 14/03/2026 | 17/03/2026 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 1 ngày | 14/03/2026 | 15/03/2026 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 2 ngày | 15/03/2026 | 16/03/2026 |
| 3 | Phát triển | 56 ngày | 17/03/2026 | 11/05/2026 |
| 3.1 | Sprint 1 | 16 ngày | 17/03/2026 | 01/04/2026 |
| 3.2 | Sprint 2 | 19 ngày | 2/04/2026 | 20/04/2026 |
| 3.3 | Sprint 3 | 21 ngày | 21/04/2026 | 11/05/2026 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 1 ngày | 12/05/2026 | 12/05/2026 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 3 ngày | 13/05/2026 | 15/05/2026 |

## Quản lý tổ chức

### Nguồn nhân lực

Bảng 3.2: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của đội. | Nguyễn Trọng Thành |
| Thành viên trong nhóm | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế, hoàn thiện dần mẫu mã. - Code và kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Cao Quảng Tuấn Hưng Nguyễn Công Khánh Tài Nguyễn Đình Phương Võ Anh Quân Lê Trung Vũ |
| Nhóm trưởng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Cao Quảng Tuấn Hưng |

### Phi nhân lực

Bảng 3.3. Phi nhân lực

| STT | Danh mục | Mục đích | Tiêu chí (Yes/No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Development | Yes | 5 |  | 15/5/2026 |
| 2 | C# | Programing Language | Yes | 1 |  | 15/5/2026 |
| 3 | SQL Server, Visual Studio 2022 | Tools | Yes | 2 |  | 15/5/2026 |
| 4 | Laptop | Web Browser | Yes | 5 |  | 15/5/2026 |