BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC TÍCH HỢP AI SẮP XẾP THỜI KHÓA BIỂU

TÀI LIỆU TEST PLAN

GVHD: Nguyễn Trọng Thành

Nhóm SVTH:

Cao Quảng Tuấn Hưng	28211154669

Nguyễn Công Khánh Tài	28211154670

Nguyễn Đình Phương	28211154671

Võ Anh Quân	28211144421

Lê Trung Vũ	28211136248

Đà Nẵng, tháng 4 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý trường học tích hợp AI sắp xếp thời khóa biểu |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/13/2026 | Ngày kết thúc |  | 15/5/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Nguyễn Trọng Thành Email: Phone: |  |  |  |
| Chủ sở hữu | Họ tên Email: Tel: |  |  |  |
| Quản lý dự án | Cao Quảng Tuấn Hưng |  | caoquangtuanhung2004@gmail.com | 0376617491 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Công Khánh Tài |  | Nguyenckhanhtai@gmail.com | 0823886984 |
|  | Nguyễn Đình Phương |  | dinhphuongn1812@gmail.com | 0334461571 |
|  | Võ Anh Quân |  | anhquanidol2462003@gmail.com | 0856208246 |
|  | Lê Trung Vũ |  | letrungvu2409@gmail.com | 0898327837 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý trường học tích hợp AI sắp xếp thời khóa biểu |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Cao Quảng Tuấn Hưng |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Cao Quảng Tuấn Hưng | 17/3/2026 | Tạo tài liệu |
|  |  |  | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Trọng Thành | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu |  | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Cao Quảng Tuấn Hưng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Nguyễn Công Khánh Tài | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Võ Anh Quân | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Đình Phương | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lê Trung Vũ | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục tiêu	4

1.2.	Phạm vi tài liệu	4

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	4

1.4.	Tài liệu tham khảo	4

1.5.	Các mức kiểm thử	4

2.	CHI TIẾT	4

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	4

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	5

2.3.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	5

2.4.	Các chức năng không được kiểm thử	5

2.5.	Các tài liệu	5

2.6.	Lịch trình kiểm thử	6

2.6.1.	Sprint 1	6

2.6.2.	Sprint 2	7

2.6.3.	Sprint 3	8

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	9

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	10

4.1.	Phần cứng và phần mềm	10

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	10

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	11

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2 và 3. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 và 3 của dự án: “Xây dựng hệ thống quản lý trường học tích hợp AI sắp xếp thời khóa biểu”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2,3.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng nhập.

- Đăng xuất.

- Đổi mật khẩu.

- Quên mật khẩu.

- Quản lý thông báo.

- Xem thông báo.

- Quản lý phòng học.

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Quản lý tài khoản.

- Quản lý học sinh.

- Quản lý lớp học.

- Quản lý môn học.

- Quản lý giáo viên.

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

- Tìm kiếm

- Quản lý thời khóa biểu

- Xem thời khóa biểu

- Quản lý điểm

- Xem điểm

- Gửi bản điểm về email

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong:

+ Sprint 1

+ Sprint 2

+ Sprint 3

đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 17/3/2026 | 01/04/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 18/3/2026 | 18/3/2026 | 4 | Hưng |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 21/3/2026 | 21/3/2026 | 9 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập | 21/3/2026 | 21/3/2026 | 1 | Quân |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng xuất | 21/3/2026 | 21/3/2026 | 1 | Quân |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đổi mật khẩu | 21/3/2026 | 21/3/2026 | 2 | Quân |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quên mật khẩu | 21/3/2026 | 21/3/2026 | 1 | Quân |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý thông báo | 21/3/2026 | 21/3/2026 | 1 | Vũ |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem thông báo | 21/3/2026 | 21/3/2026 | 1 | Vũ |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý phòng học | 21/3/2026 | 21/3/2026 | 2 | Vũ |
| 1.3 | Testing | 28/3/2026 | 28/3/2026 | 7 |  |
|  | Kiểm tra đăng nhập | 28/3/2026 | 28/3/2026 | 1 | Quân |
|  | Kiểm tra đăng xuất | 28/3/2026 | 28/3/2026 | 1 | Quân |
|  | Kiểm tra đổi mật khẩu | 28/3/2026 | 28/3/2026 | 1 | Quân |
|  | Kiểm tra quên mật khẩu | 28/3/2026 | 28/3/2026 | 1 | Quân |
|  | Kiểm tra quản lý thông báo | 28/3/2026 | 28/3/2026 | 1 | Vũ |
|  | Kiểm tra xem thông báo | 28/3/2026 | 28/3/2026 | 1 | Vũ |
|  | Kiểm tra quản lý phòng học | 28/3/2026 | 28/3/2026 | 1 | Vũ |
| 1.4 | Re-testing | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 12 |  |
|  | Kiểm tra lại đăng nhập | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 1 | Vũ |
|  | Kiểm tra lại đăng xuất | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 1 | Vũ |
|  | Kiểm tra lại đổi mật khẩu | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 2 | Vũ |
|  | Kiểm tra lại quên mật khẩu | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 2 | Vũ |
|  | Kiểm tra lại quản lý thông báo | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 2 | Quân |
|  | Kiểm tra lại xem thông báo | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 2 | Quân |
|  | Kiểm tra lại quản lý phòng học | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 2 | Quân |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 02/4/2026 | 20/4/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test paln Sprint 2 | 02/4/2026 | 02/4/2026 | 4 | Hưng |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 02/4/2026 | 02/4/2026 | 10 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý tài khoản | 02/4/2026 | 02/4/2026 | 2 | Quân |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý học sinh. | 02/4/2026 | 02/4/2026 | 2 | Vũ |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý giáo viên | 02/4/2026 | 02/4/2026 | 2 | Quân |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý lớp học | 02/4/2026 | 02/4/2026 | 2 | Vũ |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý môn học | 02/4/2026 | 02/4/2026 | 2 | Vũ |
| 1.3 | Testing | 16/4/2026 | 17/14/2026 | 10 |  |
|  | Kiểm tra quản lý tài khoản | 16/4/2026 | 16/4/2026 | 2 | Quân |
|  | Kiểm tra quản lý học sinh | 16/4/2026 | 16/4/2026 | 2 | vũ |
|  | Kiểm tra quản lý giáo | 16/4/2026 | 16/4/2026 | 2 | Quân |
|  | Kiểm tra quản lý lớp học | 16/4/2026 | 16/4/2026 | 2 | Vũ |
|  | Kiểm tra môn học | 17/4/2026 | 17/4/2026 | 2 | Vũ |
| 1.4 | Re-testing | 20/4/2026 | 20/4/2026 | 10 |  |
|  | Kiểm tra quản lý tài khoản | 20/4/2026 | 20/4/2026 | 2 | Vũ |
|  | Kiểm tra quản lý học sinh | 20/4/2026 | 20/4/2026 | 2 | Quân |
|  | Kiểm tra quản lý giáo viên | 20/4/2026 | 20/4/2026 | 2 | Vũ |
|  | Kiểm tra quản lý lớp học | 20/4/2026 | 20/4/2026 | 2 | Quân |
|  | Kiểm tra quan rlys môn học | 20/4/2026 | 20/4/2026 | 1 | Quân |

    - Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 21/4/2026 | 15/5/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test paln Sprint 3 | 21/4/2026 | 21/4/2026 | 2 | Hưng |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 22/4/2026 | 22/4/2026 | 12 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý thời khóa biểu | 22/4/2026 | 22/4/2026 | 1 | Phương |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý điểm | 22/4/2026 | 22/4/2026 | 1 | Quân |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem thời khóa biểu | 22/4/2026 | 22/4/2026 | 2 | Phương |
|  | Thiết kế trường kiểm thử xem điểm | 22/4/2026 | 22/4/2026 | 2 | Vũ |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tìm kiếm | 22/4/2026 | 22/4/2026 | 1 | Phương |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho gửi điểm về email | 22/4/2026 | 22/4/2026 | 1 | Vũ |
| 1.3 | Testing | 10/5/2026 | 10/5/2026 | 11 |  |
|  | Kiểm tra quản lý quản lý thời khóa biểu | 10/5/2026 | 10/5/2026 | 3 | Phương |
|  | Kiểm tra quản lý quản lý điểm | 10/5/2026 | 10/5/2026 | 2 | Quân |
|  | Kiểm tra xem thời khóa biểu | 10/5/2026 | 10/5/2026 | 1 | Phương |
|  | Kiểm tra xem điểm | 10/5/2026 | 10/5/2026 | 2 | vũ |
|  | Kiểm tra tìm kiếm | 10/5/2026 | 10/5/2026 | 2 | Phương |
|  | Kiểm tra gửi điểm về email | 10/5/2026 | 10/5/2026 | 1 | Vũ |
| 1.4 | Re-testing | 13/5/2026 | 13/5/2026 | 8 |  |
|  | Kiểm tra quản lý thời khóa biểu | 13/5/2026 | 13/5/2026 | 2 | Quân |
|  | Kiểm tra quản lý điểm | 13/5/2026 | 13/5/2026 | 2 | Phương |
|  | Kiểm tra quản lý xem thời khóa biểu | 13/5/2026 | 13/5/2026 | 1 | Vũ |
|  | Kiểm tra xem điểm | 13/5/2026 | 13/5/2026 | 1 | Quân |
|  | Kiểm tra tìm kiếm | 13/5/2026 | 13/5/2026 | 1 | Vũ |
|  | Kiểm tra gửi điểm về email | 13/5/2026 | 13/5/2026 | 1 | Phương |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Intel pentium 4 trở lên, tối thiểu 2GB ram | Windows 7 trở lên, xampp, các trình duyệt |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Cao Quảng Tuấn Hưng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Võ Anh Quân Nguyễn Đình Phương Lê Trung Vũ | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Nguyễn Công Khánh Tài Cao Quảng Tuấn Hưng | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |